ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Шостка

від 26 лютого 2016 року Про звіт про виконання Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району на 2012-2015 роки

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про  виконання Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району  на 2012-2015 роки, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада вирішила:

1. Звіт про виконання Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району  на 2012-2015 роки прийняти до відома.

2. Продовжити термін дії Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району  на 2012-2015 роки на 2016 рік.

3. Рекомендувати селищній, сільським радам передбачати в бюджетах селищної, сільських рад кошти, необхідні для забезпечення  виконання місцевих програм освітлення населених пунктів в повному обсязі.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на районну державну адміністрацію.

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва,  житлово-комунального господарства та підприємництва.

Голова  			                                                                          В.О.Долиняк

Звіт

про виконання Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району на 2012-2015 роки

Програма  освітлення населених пунктів Шосткинського району на 2012-2015 роки прийнята рішенням дев’ятнадцятої сесії шостого скликання Шосткинської районної ради від 28 вересня 2012 року. Основною метою Програми є відновлення, реконструкція та встановлення багатотарифного обліку електричного освітлення, приведення електромереж освітлення до норм та стандартів, забезпечення якісних показників освітлювальних установок та раціональне використання електроенергії.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить            2607,6 тис. гривень, у тому числі кошти обласного бюджету – 547,4 тис. гривень, кошти місцевих бюджетів – 1604,6 тис. гривень, кошти інших джерел – 455,6 тис. гривень.

Станом на 01.01.2012 згідно з моніторингом річної звітності про зовнішнє освітлення населених пунктів загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення населених пунктів Шосткинського району становила                     59,4 кілометрів.

Протягом 2012-2015 селищною та сільськими радами виконали значний обсяг робіт по відновленню мереж вуличного освітлення в населених пунктах району.

У 2012 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мереж в селах Собичеве, Вовна, Макове, Богданівка, Пирогівка. Вовнянська, Собицька та Тиманівська сільські ради приймали участь в програмі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, спрямований на громаду-2» по впровадженню проектів з реконструкції мереж вуличного освітлення.

У 2013 році роботи по відновленню вуличного освітлення в населених пунктах району виконувались в смт.Вороніж, селах Дібрівка, Богданівка, Пирогівка, Макове, Собичеве, Клишки.

У 2014 році продовжувались роботи в Воронізькій селищній, Маківській, Богданівській, Ображіївській, Собичівській сільських радах.

У 2015 році відновлення мереж вуличного освітлення завершила Маківська сільська рада.

Всього за 2012-2015 роки на роботи по відновленню вуличного освітлення було використано 931 тис.грн. з різних джерел фінансування. Встановлено 49 лічильників диференційованого обліку електроенергії, 372 ліхтарі, прокладено близько 42 км мереж.

Інформація щодо впровадження програми зовнішнього освітлення Шосткинського району на період 2012-2015 роки у розрізі сільських рад

|  | Всього | Всього 2012-2015 | Відновлено, встановлено обладнання зовнішнього освітлення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | державний бюджет | Обласний бюджет, у т.ч. нафтові кошти | Місцеві бюджети | Інші джерела | Кошти за Міжнародною програмою ПРООН | Добровільні внески населення |  | Лічильники, од. | Мережі, км | Світильники, од. |
| Воронізька | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 |  | 9 |
| Богданівська | 76,94 | 0 | 16,62 | 0 | 0 | 0 | 93,56 | 5 | 2,6 | 35 |
| Вовнянська | 0 | 0 | 83,468 | 10 | 51,518 | 5,76 | 150,746 | 8 | 10,2 | 56 |
| Гамаліївська | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| Глазівська | 0 | 0 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | 3,88 |  |  |  |
| Івотська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Каліївська | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
| Клишківська | 0 | 0 | 33,13 | 0 | 0 | 0 | 33,13 | 1 | 0,85 | 6 |
| Ковтунівська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Коротченківська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Маківська | 50 | 0 | 168,649 | 0 | 0 | 0 | 218,649 | 8 | 5,44 | 69 |
| Миронівська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ображіївська | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 4 |  |  |
| Собицька | 0 | 50 | 0,4 | 0 | 71 | 8,5 | 129,9 | 11 | 13,135 | 55 |
| Собичівська | 50 | 0 | 116,025 | 0 | 0 | 0 | 166,025 | 6 | 7,2 | 81 |
| Тиманівська | 0 | 25 | 1,534 | 0 | 29,6384 | 3,3 | 59,4724 | 4 | 2,8 | 20 |
| Чапліївська | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Разом | 176,94 | 75 | 499,2058 | 10 | 152,1564 | 17,56 | 930,862 | 54 | 43,225 | 335 |

Не розпочаті роботи по відновленню мереж вуличного освітлення в Глазівській, Івотській, Каліївській, Коротченківській, Чапліївській сільських радах. З них в Каліївській сільській раді виготовлена проектно – кошторисна документація, в Глазівській та Чапліївській радах - проектування завершується.

Станом на 01.01.2016 згідно з моніторингом річної звітності про зовнішнє освітлення населених пунктів загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення населених пунктів Шосткинського району становила                     102,2 кілометрів, встановлено 72 шафи диференційованого обліку електроенергії, 644 світильників. Завдяки диференційованому обліку електроенергії середня ціна 1 кВт/год становить 62 коп.

Пропозиція: У зв’язку з тим, що роботи по відновленню мереж вуличного освітлення в населених пунктах району продовжуються, необхідно продовжити на 2016 рік термін дії Програми освітлення населених пунктів Шосткинського району на 2012-2015 роки.

Завідувач сектору житлово-комунального

господарства та будівництва Шосткинської

районної державної адміністрації                                                   В.А. Радюк