ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

м.Шостка

від 26 лютого 2016 року Про звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання Районної цільовой програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

1. Звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки прийняти до відома.

2. Рішення Шосткинської районної ради шостого скликання від 30.05.2012 «Про Районну цільову програму зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки», рішення Шосткинської районної ради шостого скликання від 04.06.2014 «Про звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки», рішення Шосткинської районної ради шостого скликання від 05.06.2015 «Про звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки» зняти з контролю.

Голова                                              				                   В.О.Долиняк

Звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром» та від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації від 01.03.2012 № 96 «Про Службу містобудівного кадастру».

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціонування на районному рівні підрозділу служби містобудівного кадастру.

Фінансування заходів щодо створення містобудівного кадастру на районному рівні здійснюється за рахунок районного бюджету.

Передбачалось, що Програма буде виконуватись у 2 етапи.

Перший етап (сума коштів 47,0 тис.грн.)включає:

формування у складі сектору містобудування і архітектури Шосткинської районної державної адміністрації Служби містобудівного кадастру;

проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, переведення їх у цифровий формат;

розроблення технічного завдання на створення, придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

упровадження уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Другий етап (сума коштів 38,0 тис.грн.) включає:

формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

організацію та здійснення робіт із планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру, формування і видачу кадастрових документів та довідок;

установлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних, організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Проте передбачити кошти з районного бюджету на вищезазначені цілі на протязі 2012- 2015 років не було можливості. Причина полягає в тому, що протягом року на кожну звітну дату районний бюджет мав заборгованість по захищеним статтям бюджету і кошти районного бюджету спрямовувались на погашення заборгованости та більш необхідні для району видатки. Тобто Районна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на протязі 2012- 2015 років не виконана за відсутності фінансування.

При формуванні районного бюджету на 2016 рік кошти на фінансування вищезазначеної програми не передбачені в зв’язку з незабезпеченістю в коштах на захищені статті бюджету. Виділення коштів на фінансування вказаної програми буде розглянуто на протязі року в процесі виконання районного бюджету та при наявності фінансової можливості.

Враховуючи вищевикладене вважаю за доцільне Районну цільову програму зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки зняти з контролю.

Завідувач сектору містобудування

і архітектури Шосткинської районної

державної адміністрації				       В.А.Могилевець