Інформація

«Про хід виконання програми забезпечення населення Шосткинського району якісною питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки (період 2012-2020 роки)»

Забезпечення населення району якісною питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідно для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Рішенням сесії Шосткинської районної ради від 30.05.2012 прийнято зміни в Програму забезпечення населення Шосткинського району якісною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки (далі-Програма).

Основними завданнями, визначеними  Програмою, є розвиток та реконструкція систем централізованого водопостачання та водовідведення, охорони джерел централізованого водопостачання, доведення якості питної води до вимог державних стандартів.

Станом на 01.12.2015 послуги з централізованого водопостачання надають:

- МПП «Агротех» – с. Богданівка, Пирогівка, Гамаліївка, Чапліївка;

- КП «Добробут 2014» -  смт. Вороніж;

- ОСББ «Оберіг-17» - смт. Вороніж;

- ОСББ «Надія» - с.Ковтунове, Богданка;

- ОСББ «Меліоратор» - с. Миронівка;

- Воронізьке відділення ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – смт. Вороніж.

У селах Макове, Собичеве, Вовна, Коротченкове, Остроушки, Івот, Клишки у зв’язку з незначною кількістю водогони на самообслуговуванні. Указаним сільським радам необхідно терміново визначитись з залученням до обслуговування водогонів спеціалізованих організацій, оскільки у них у всіх закінчується термін дії дозволу на спецводокористування. На сьогодні отримати такий дозвіл може лише суб’єкт господарювання.

Для забезпечення контролю за якістю питної води з підприємствами надавачами послуг, селищною, сільськими радами щорічно укладаються договори на здійснення відомчого лабораторного контролю з Шосткинським відділенням «Сумського обласного лабораторного центру Держсанепідемслужби України».

Станом на 01.12.2015р. із 25 сільських водопроводів зовсім не здійснюється виробничий контроль за якістю питної води  на 2-х сільських водопроводах:

-  Івотська с/рада - 2 водопроводи в с.Івот;

По інших водопроводах укладені договори, але у більшості випадків вода досліджується 1 раз на рік.  У зв’язку з обмеженістю коштів об’єм  і  кратність лабораторних досліджень по укладених угодах  не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-172-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною» (необхідна кратність: артсвердловини – 1 раз на рік; розподільча мережа та водонапірні башти – 1 раз на місяць).

Так, у 2015 році лабораторією Шосткинського міськрайонного відділу ДУ «Сумський ОЛЦ ДСЕСУ», в межах здійснення виробничого контролю за якістю питної води, із  сільських водопроводів досліджено  - 36 проб - за мікробіологічними показниками та 35 - за санітарно-хімічними, що складає  9%  від потрібного.

Стан здійснення виробничого контролю якості води централізованих джерел водопостачання по укладених договорах у 2015 році.

| № п/п | Назва підприємства, сільської ради на балансі яких знаходяться водогони | кількість водогонів | Всього досліджено проб у 2015році |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КП «Добробут-2014», смт Вороніж | 4 | 3 |
| 2 | ОСББ «Оберіг – 17», смт Вороніж | 1 | 2 |
| 3 | ДНЗ «ШЦ ПТО», смт.Вороніж | 1 | 3 |
| 4 | ОСББ «Надія», с.Ковтунове, с.Богданка | 2 | 3 |
| 5 | МПП «Агротех», с. Богданівка, Пирогівка, Гамаліївка, Чапліївка | 2 | 1 |
| 6 | ОСББ «Меліоратор» | 4 | 2 |
| 7 | Коротченківська с/рада | 2 | 6 |
| 8 | Гамаліївська с/рада | 2 | 4 |
| 9 | Маківська с/рада | 1 | 2 |
| 10 | Собичевська с/рада | 1 | 3 |
| 11 | Клишківська с/рада | 1 | 3 |
| 12 | Чапліївська с/рада | 1 | 3 |
| 13 | Вовнянська с/рада | 1 | 1 |
|  | Всього | 23 | 36 |

На комунальному водопроводі (с.Ображіївка КП ВУВКГ «Водоканал») виробничий контроль здійснюється в повному обсязі, відповідно до вимог ДСанПіН.

У рамках здійснення соціально-гігієнічного моніторингу якості питної води, відповідно до плану роботи Шосткинського міськрайонного відділу ДУ «Сумський ОЛЦДСЕСУ», відібрано та досліджено 42 проби води. Відхилення від норми встановлені в 1 пробі (2,4%) за мікробіологічними показниками із водопроводу ОСББ «Надія» в с.Богданка (виявлені загальні коліформи в 100 см3); за санітарно-хімічними показниками встановлені відхилення в 1 пробі (2,4%)  із водопроводу в с.Чапліївка (перевищення норми вмісту заліза та кольоровості).

У період 2014-2015 років заходи районної програми забезпечення населення Шосткинського району якісною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та місцевих бюджетів. Виконання заходів програми надається (додаток 1).

Завідувач сектору житлово-комунального

господарства та будівництва                                                  В.А. Радюк

Радюк (05449)4-76-25

| Стан виконання завдань та заходів Програми забезпечення населення Шосткинського району якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки |
| --- |
|  | Завдання та заходи | Кількість | Всього, тис.грн. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Стан виконання |
| І. | Охорона джерел питного водопостачання |
| 1. | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання |
| 1.1 | Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Вовна | 240м | 40,0 40,0МБ |  |  | 40,0 40,0МБ |  | Роботи не завершені |
| 1.2 | Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Івот | 240м | 40,0 40,0МБ |  |  |  | 40,0 40,0МБ | Не виконано у зв’язку з відсутністю коштів у сільському бюджеті |
|  | Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Ковтунове | 240м | 40,0 40,0МБ |  | 40,0 40,0МБ |  |  | Виконано |
|  | Влаштування огорожі І-го поясу зони санітарної охорони водозабору в с. Миронівка (вул. Миру, Заозерна, Гагаріна) | 3шт 240м | 120,0 120,0МБ |  |  |  | 40,0 40,0МБ | Не виконано |
| 2. | Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання |
| 2.1. | Добудова артезіанської свердловини в смт. Вороніж | 1 шт | 142,5 142,5ОБ | 142,5 142,5ОБ |  |  |  | У 2014 році передбачено фінансування за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету у сумі 142,5тис.грн. Роботи виконано. |
| 2.2. | Реконструкція водозабірних споруд в с. Миронівка (вул. Меліораторів) | 1шт | 215,0 200,0ДБ 15,0МБ |  | 15,0 15,0МБ | 200,0 200,0ДБ |  | Виконано у 2013 році за рахунок коштів Миронівської сільської ради у сумі 170тис.грн. |
| 2. | Інвентаризація каналізаційних очисних споруд |
| 2.2 | Інвентаризація каналіза-ційних очисних споруд | 6шт. | 12,0 12,0-МБ |  | 12,0 12,0-МБ |  |  | Наявні очисні споруди знаходяться на балансі Воронізької селищної, Миронівської сільської рад, ШВК-66 |
| 3. | Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд та мереж із застосуванням новітніх технологій та обладнання |
| 3.1 | Будівництво та реконструкція водопровідних мереж |
| 3.1.1 | Реконструкція системи водопостачання смт. Вороніж | 3км | 5050,0 4546,0ДБ 504,0МБ | 50,0 50,0МБ | 2500,0 2273,0ДБ 227,0МБ | 2500,0 2273,0ДБ 227,0МБ |  | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування з держбюджету |
| 3.1.2 | Будівництво мереж водопостачання с. Богданка | 3,01км | 365,2 299,9ОБ 20,0МБ 45,3ІД | 365,2 299,9ОБ 20,0МБ 45,3ІД |  |  |  | Виконано. |
| 3.1.3 | Будівництво водогінної мережі по вулицях Польова, Лугова, Радянська (продовження) в с. Гамаліївка | 3,677 км | 1516,8 1516,8ДБ |  | 1516,8 1516,8ДБ |  |  | Виконано 1 чергу водогону. Введено в експлуатацію 1,5 км мереж. Загальний обсяг виконаних робіт по водогону за 2012-2013 роки становить 504тис.грн. за рахунок державного та сільського бюджетів. |
| 3.1.4 | Реконструкція системи водопостачання с. Ображіївка | 10,2км | 1666,3 1666,3ДБ |  | 1666,3 1666,3ДБ |  |  | Завершені роботи по реконструкції 1 черги водопостачання – прокладено 1,8 км. За 2012-2013 роки загальний обсяг освоєний коштів становить 452 тис.грн. за рахунок державного та сільського бюджетів. |
| 3.1.5 | Добудова водопроводу в с. Пирогівка | 0,1км | 38,3 38,3ДБ |  | 38,3 38,3ДБ |  |  | Виконано у 2013 році за кошти державного бюджету. |
| 3.1.8 | Реконструкція мереж водопостачання с. Ковтунове | 4км | 1000,0 950,0ДБ 50,0МБ |  |  | 50,0 50,0МБ | 950,0 950,0ДБ | Не виконано |
| 3.1.9 | Реконструкція системи водопостачання с. Клишки | 0,54км | 870,0 850,0ДБ 20,0МБ |  |  | 20,0 20,0МБ |  | Не виконано |
| 3.2 | Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд |
| 3.2.1 | Реконструкція водовідведення по вул.Миру в с. Миронівка | 0,4км | 212,0 212,0ОБ | 212,0 212,0ОБ |  |  |  | Виконано. |
| 3.2.2 | Реконструкція водовідведення по вул. Н. Сіверська, Пролетарська, Київська, Фрунзе смт. Вороніж | 2,1км | 2187,5 1988,6ДБ 199,0МБ |  | 2187,5 1988,6ДБ 199,0МБ |  |  | Проведено коригування проектно-кошторисної документації. У 2013 році виконано роботи на суму 500тис.грн. за рахунок державного фонду регіонального розвитку. У 2014 році продовжувались робіт за кошти селищної ради у сумі 242 тис.грн. У 2015 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток територій планується виконати реконструкцію системи водовідведення ДНЗ "Чебурашка" на суму 520тис.грн. Виконання реконструкції каналізаційних колекторів по вул. Радянська, Новгород-Сіверська, Київська, Франко заплановано у 2016 році за рахунок коштів ДФРР – 450тис.грн. та спів фінансування з МБ -71,8тис.грн. |
| 3.2.3 | Реконструкція очисних споруд смт Вороніж на основі біоінженерних очисних споруд | 250 куб.м/ доб | 708,8 644,0ДБ 64,4МБ |  | 708,8 644,0ДБ 64,4МБ |  |  | У 2013 році за кошти обласного фонду ОНПС розпочалась реконструкція очисних споруд в смт Вороніж, було виконано роботи на суму 230 тис.грн., у 2014 році роботи не відновлювались. Кредиторська заборгованість у сумі 181тис.грн. погашена у 2015 році. |
| 3.2.4 | Реконструкція очисних споруд смт с.Миронівка на основі біоінженерних очисних споруд | 250 куб.м/ доб | 951,985 865,0ДБ 86, 985 |  |  | 951,985 865,0ДБ 86, 985 |  | У 2014 році за кошти сільської ради виконані роботи по реконструкції КНС №1. На реконструкцію очисних кошти не надходили. |
| 3.2.5. | Реконструкція КНС с.Ковтунове |  | 40,0 40,0МБ | 40,0 40,0МБ |  |  |  | Не виконано у зв’язку з відсутністю коштів в сільському бюджеті. |
| 3.2.5 | Реконструкція мереж водовідведення с. Собичеве | 0,1км | 200,0 180,0ДБ 20,0МБ |  |  | 20,0 20,0МБ | 180,0 180,0ДБ | За кошти сільської ради виготовлено проектно-кошторисну документацію, кошторисна вартість 611тис.грн. На початку 2014 року були виділені кошти з держбюджету. У зв’язку зі змінами в держбюджеті фінансування було відмінено. |
| 2.4. | Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення |
| 2.4.1 | Розроблення схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання смт.Вороніж | 1 шт. | 15,0 15,0МБ | 15,0 15,0МБ |  |  |  | Розроблено у 2012 році |