Звіт

про виконання Програми утримання адміністративної будівлі

Шосткинської районної ради та прилеглої території на 2019 – 2020 роки

Програма утримання адміністративної будівлі Шосткинської районної ради та прилеглої території на 2019 – 2020 роки затверджена рішенням сесії районної ради від 01 березня 2019 року.

Основною метою Програми є відновлення та утримання майна: будівлі і споруд, прилеглої території до адмінбудівлі Шосткинської районної ради та приведення його технічного і естетичного стану до сучасних вимог, адже термін експлуатації адмінбудинку та споруд перевищує 50 років. За ці роки зношеність покрівель складає 20%, системи опалення 80%, системи водопостачання 50%, систем водовідведення 60%, систем електропостачання 20%, віконних блоків 80%, дверних блоків 100%. Лише у 2017 році було виконано роботи по ремонту покрівлі та заміні магістральних трубопроводів внутрішнього опалення.

На реалізацію заходів Програми утримання адміністративної будівлі Шосткинської районної ради та прилеглої території на 2019 – 2020 роки з районного бюджету планувалось виділити 600000 гривень.

Протягом 2019 року з районного бюджету на виконання заходів Програми були виділені кошти в сумі 246663,20 грн.

Зокрема, на проведення капітального ремонту адмінбудівлі Шосткинської районної ради з влаштуванням засобів доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями (відновлення туалетів, витяжки та труби водовідведення) виділено кошти в сумі 166663,20 грн, в тому числі послуги з інженерного проєктування по об’єкту - 13000 грн, та технічний нагляд по об’єкту – 1514 грн. Ремонтні роботи на даному об’єкті виконувала організація ТОВ «БМУ - 3».

Проведено поточний ремонт огорожі адмінбудівлі Шосткинської районної ради з встановленням в’їздних воріт на суму 80000 грн. Роботи виконувала підрядна організація ТОВ «Шостка - Райкомунгосп».

У зв’язку з відсутністю фінансування у 2020 році заходи Програми не виконувалися.

Керуючий справами виконавчого

апарату Шосткинської районної ради В.В.Матлай