ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК  ШОСТА  СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Шостка

від 27 лютого 2015 року Про звіт про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки Заслухавши звіт про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила: Звіт про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки» прийняти до відома. Рішення районної ради від 24 вересня 2010 року «Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки» зняти з контролю.

Голова  			                                                                          В.А.Притико

Звіт

про виконання Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки

Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства  Шосткинського району Сумської області  на 2010-2014 роки прийнята рішенням сорок першої сесії Шосткинської районної ради від 24 вересня 2010 року.

Програмою передбачалось здійснення наступних завдань:

- Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання – прогнозний обсяг фінансування передбачався у сумі  3274,8 тис. грн., у тому числі 2841,1тис.грн. за рахунок державних коштів, 433,7тис.грн. – місцеві бюджети.

Планувалось проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, в яких створено чи буде створено ОСББ, за кошти державного бюджету за умови співфінансування з місцевих бюджетів або коштів ОСББ в розмірі 10-20%. Станом на 01.01.2015 в Шосткинському районі зареєстровано 7 об’єднань співвласників багатоповерхових будинків. А саме: ОСВББ   “Надія” – 10 ж/б – 7,1 тис. кв. м (с. Ковтунове, с. Богданка), ОСББ “Меліоратор” – 12 ж/б – 11,5 тис.кв.м (с. Миронівка), ОСББ "Оберіг-17" – 1 ж/б - 2,8 тис. кв. м (смт. Вороніж) та 4 новостворених в с. Богданівка - ОСББ «Глорія-Богданівка», «Ажур-Богданівка», «Гарант-Богданівка», «Авангард- Богданівка». Всього ОСББ створене в 27 багатоповерхових житлових будинках.

У 2010 році за кошти Стабілізаційного фонду державного бюджету виконано капітальний ремонт 2 житлових будинків в с. Миронівка на суму 216,39тис.грн. У 2011 році була розроблена кошторисна документація на капітальний ремонт 19 житлових будинків  ОСББ. Проте надалі державні кошти на капітальний ремонт житлових будинків не надходили. За кошти селищної та сільських рад було здійснено ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Меліораторів, 2 в с. Миронівка, ремонт житлового будинку по вул.  Суворова, 6 в с. Ковтунове, ремонт покрівлі житлового будинку по вул. 6-ї Гв.Дивізії, 17 (ОСББ «Оберіг-17») в смт. Вороніж. Всього на суму близько 120 тис. грн. Щороку силами діючих ОСББ виконується поточний ремонт під’їздів, дахів, внутрішніх інженерних мереж багатоквартирних житлових будинків.

- Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій - прогнозний обсяг фінансування передбачався у сумі 16898,0 тис.грн., у тому числі 2841,1тис.грн. за рахунок державних коштів, 433,7тис.грн. – місцеві бюджети.

Планувалось виконати:

- будівництво артсвердловин в смт. Вороніж та с. Собичеве,

- будівництво або реконструкція водопровідних мереж в смт.Вороніж, селах Гамаліївка, Богданка, Пирогівка, Вовна, Ображіївка, Чапліївка, Клишки, Ковтунове, Коротченкове,

- реконструкція КНС в с. Ковтунове, Миронівка,

- реконструкція очисних споруд в смт. Вороніж, селах Миронівка, Ображіївка, Клишки,

- тампонаж артсвердловин.

У період 2010-2014 років за рахунок різних джерел фінансування виконано:

- будівництво артсвердловини та капітальний ремонт електропостачання по вул. Кошового в смт Вороніж – ДБ -776,503тис.грн., ОБ – 142,5тис.грн.,    МБ – 70тис.грн.;

- реконструкція артезіанської свердловини в с. Собичеве -                          ДБ - 164,519тис.грн.;

- ремонту водопровідних мереж по вул. Київська, вул. Пролетарська в смт. Вороніж на суму 68 тис. грн.;

- будівництво водогону в с. Богданка, загальний обсяг виконаних робіт 505,4тис.грн.;

- реконструкція мереж водовідведення по вул. Миру в с. Миронівка -  212тис.грн. з обласного бюджету;

- будівництво 1 черги водогону в с. Гамаліївка – введено в експлуатацію 1,5 км мереж. Загальний обсяг виконаних робіт по водогону за 2012-2013 роки становить 504тис.грн.;

- реконструкцію 1 черги водопостачання в с. Ображіївка – прокладено 1,8 км. За 2012-2013 роки загальний обсяг освоєний коштів становить 452 тис.грн.

- реконструкцію водозабірних споруд в с. Миронівка (вул. Меліораторів) на суму 170тис.грн. за кошти сільської ради;

- будівництво водогону в с. Пирогівка  - ДБ 38,9тис.грн.;

- ремонт водозабірної споруди в с. Коротченкове на суму 33 тис. грн. за кошти сільської ради;

- реконструкцію мереж водовідведення та напірних колекторів в смт. Вороніж (2010-2014 роки) на суму 1030,1 тис.грн., у тому числі ДБ 500тис.грн., МБ – 530,1 тис. грн.;

- розпочато роботи по реконструкції очисних споруд в смт. Вороніж на суму 230 тис. грн. за кошти обласного фонду ОНПС.

Загальний обсяг робіт на виконання заходів з покращення технічного стану мереж водопостачання та водовідведення становить близько 4400тис.грн., у тому числі ДБ – 2572тис.грн., ОБ – 884тис.грн., 944 тис. грн.

Селищною та сільськими радами виявлено 34 безгосподарних артсвердловин, які потребують ліквідаційному тампонажу. Ними прийнято рішення про надання дозволу на тампонаж безхазяйних свердловин, так як не передбачається їх подальше використання. Спеціалістами знято координати місцезнаходження даних безхазяйних свердловин, що підлягають тампонажу. Усі дані надані Департаменту екології, паливно-енергетичного комплексу та природних ресурсів для подальшого опрацювання. Відповідно до чинного законодавства тампонаж безхазяйних свердловин здійснюється спеціальною службою за кошти державного бюджету.

Станом на 01.01.2015 послуги з централізованого водопостачання в Шосткинському районі надають:

- МПП «Агротех» – с. Богданівка, Пирогівка, Гамаліївка;

- КП «Добробут 2014» -  смт. Вороніж;

- Воронізьке відділення ДНЗ «Шосткинський центр професійно-технічної освіти» – смт. Вороніж;

- ОСББ «Оберіг-17» - смт. Вороніж;

- ОСВББ «Надія» - с. Ковтунове та с. Богданка;

- ОСББ «Меліоратор» - с. Миронівка.

У селах Макове, Собичеве, Вовна, Коротченкове, Остроушки, Івот, Клишки, Чапліївка у зв’язку з незначною кількістю споживачів водогони на самообслуговуванні. Попередньо розрахований плановий тариф на водопостачання в указаних селах становить більше 12грн/куб.м.

- Енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання - прогнозний обсяг фінансування передбачався у сумі 1625,1 тис.грн. за рахунок державних коштів. Планувалось виконати капітальний ремонт (дообладнання) котельні Ображіївського НВК, реконструкцію теплопостачання Собицького, Івотського, Глазівського НВК, Маківської ЗОШ, Клишківської АЗПСМ.

Виконано:

- ремонт системи теплопостачання з влаштуванням опалювального модуля з котлами на твердому паливі Собицького НВК на суму 240,0 тис. грн.;

- ремонт тепломережі Глазівської ЗОШ на загальну суму 12,0 тис. грн.;

- замінено котел для опалення Ображіївського НВК на суму 20тис.грн.;

- капітальний ремонт Клишківської АЗПСМ з заміною віконних та дверних блоків, котлів та котельно-допоміжного обладнання на суму 125,9 тис. грн.

Всього 397,9тис.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Також виконано заходи з енергозбереження, які не ввійшли до Програми - капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання та реконструкція теплогенераторної ДНЗ «Чебурашка» в смт. Вороніж (291,4тис.грн.), реконструкція системи опалення Богданівського НВК з  встановленням модульної котельні з котлами на твердому паливі (631,7тис.грн.), реконструкція топкової медичних закладів в смт Вороніж (112тис.грн.), капітальний ремонт опалення з встановленням котлів на твердому паливі Богданівської та Миронівської АЗПСМ (71,2тис.грн.). Всього 1106,3тис.грн., у тому числі 682,9тис.грн. кошти держбюджету.

- Благоустрій території населених пунктів - прогнозний обсяг фінансування планувався у сумі 11327,8 тис. грн., у тому числі 11071,9тис.грн. за рахунок державних коштів, 255,9тис.грн. – місцеві бюджети. Передбачалось виконання капітального ремонту автодоріг комунальної власності, виконання заходів щодо збирання, вивезення, утилізації ТПВ, реконструкції мереж вуличного освітлення населених пунктів району.

Починаючи з 2012 року селищній та сільським радам надавалась субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності. За 3 роки надійшло 1197,89тис.грн., з них 815,42 на капітальні видатки, 382,47 тис. грн. на поточні видатки. Була виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт доріг по кожній раді, загальна кошторисна вартість проектів становить 11430тис.грн.  Селищною та сільськими радами використано на проектування та роботи по  капітальному ремонту доріг за рахунок субвенції 541,85тис.грн.

## У сфері поводження з твердими побутовими відходами державні кошти не надходили. Воронізька селищна рада вийшла переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з проектом "Чисте довкілля селища – збираємо тверді побутові відходи в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області, як вторинну сировину" на суму 96,9тис.грн. У 2013 році виконані роботи по влаштуванню 2 майданчиків для збору ТПВ. Кошти з державного бюджету за виконані роботи не надійшли, заборгованість перед підрядною організацією погашена коштами селищної ради. У 2014 році Гамаліївською сільською радою виготовлена проектно-кошторисна документація «Будівництво МАФ майданчиків для збирання твердих побутових відходів в с.Гамаліївка Шосткинського району», кошторисна вартість 35,05тис.грн., впровадження заплановане на 2015 рік. Регулярне збирання та вивезення ТПВ здійснюється в Воронізькій селищній, Ковтунівській, Маківській, Миронівській, Ображіївській сільських радах. У 2014 році започатковано подворовий збір та вивезення ТПВ також у Вовнянській сільській раді. Решта сільських рад організовує вивезення відходів в період проведення весняної акції «За чисте довкілля».

Загалом станом на 01.01.2015 реконструкцію мереж вуличного освітлення виконано в смт Вороніж (частково) та селах Собичеве, Вовна, Дубрівка, Макове, Богданівка, Пирогівка, Тиманівка, Собич, Ображіївка, Ковтунове, Чорні Лози, Богданка. Вовнянська, Собицька та Тиманівська сільські ради відновили мережі вуличного освітлення завдяки програмі ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, спрямований на громаду-2».

Всього за 2012-2014 роки на роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення було використано 887тис.грн. з різних джерел фінансування. Станом на 01.01.2015 згідно з моніторингом річної звітності про зовнішнє освітлення населених пунктів загальна протяжність електромереж зовнішнього освітлення населених пунктів Шосткинського району становила 99,1 кілометрів, встановлено 522 світильника та 64 лічильника диференційованого обліку електроенергії.

Аналізуючи виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки можна сказати, що селищна та сільські ради, районна державна адміністрація приклали значні зусилля для їх реалізації. Протягом останніх років виготовлено більше 75 проектів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства. Виконаний значний обсяг робіт для забезпечення мешканців району якісною питною водою в достатній кількості, покращення екологічного стану та підвищення рівня благоустрою населених пунктів. Проте, здійснити  всі заплановані завдання Програми не вдалося. Починаючи з 2011 року в державному бюджеті кошти на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2009-2014 роки не передбачались.

Пропозиція: Програму реформування і розвитку житлово – комунального господарства Шосткинського району Сумської області на 2010-2014 роки зняти з контролю у зв’язку з закінченням терміну.

Завідувач сектору житлово-комунального

господарства та будівництва Шосткинської

районної державної адміністрації                                                Радюк В.А.