ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

м. Шостка

від 05 червня 2015 року Про звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки

З метою реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на районному рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження   інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організації планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до Регламенту, установленого державними будівельними нормами, та в зв’язку з фінансовим незабезпеченням виконання програми в повному обсязі, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада вирішила:

1. Звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки прийняти до відома.

2. Продовжити термін дії Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки  на 2015 рік.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на районну державну адміністрацію.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, житлово – комунального господарства та підприємництва.

Голова                                              				                   В.А.Притико

Звіт про виконання Районної цільової програми зі створення містобудівного  кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром» та від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації від 01.03.2012 № 96 «Про Службу містобудівного кадастру».

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціонування на районному рівні підрозділу служби містобудівного кадастру.

Фінансування заходів щодо створення містобудівного кадастру на районному рівні здійснюється за рахунок районного бюджету.

Програма розраховувалась на період  2012 - 2013 року і складається з двох етапів:

Перший етап включає:

формування у складі сектору містобудування і архітектури Шосткинської районної державної адміністрації Служби містобудівного кадастру;

проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру, переведення їх у цифровий формат;

розроблення технічного завдання на створення, придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

упровадження уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Другий етап включає:

формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

організацію та здійснення робіт із планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру, формування і видачу кадастрових документів та довідок;

установлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних, організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Причинами невиконання Програми є фінансове незабезпечення з районного бюджету, відповідно додатку 1 «Ресурсне забезпечення Програми».

Питання створення та функціонування служби містобудівного кадастру на теперішній час залишається невирішеним, тобто Районна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки не виконана. Передбачалось, що Програма буде виконуватись за рахунок коштів районного бюджету у 2 етапи: 1 етап – 2012 рік , сума коштів 47,0 тис. грн., ІІ етап – 2013 рік, сума коштів – 38,0 тис. грн.. Проте передбачити кошти на вищезазначені цілі не було можливості а ні в 2012, а ні в 2013 роках. Причина полягає в тому, що протягом року на кожну звітну дату районний бюджет мав заборгованість по захищеним статтям бюджету. Згідно пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України зміни до рішення про місцевий бюджет вносяться за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного року за умови перевищення загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

Містобудівний кадастр є невід'ємною частиною державної системи кадастрів та потрібен для забезпечення моніторингу забудови і використання територій, а також для надання суб'єктам містобудування необхідної інформації в порядку, встановленому законодавством.

Містобудівний кадастр населених пунктів містить дані плану зонування або генерального плану чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Розробка містобудівного кадастру на місцевому рівня в Украине – важлива державна задача. Містобудівний кадастр - це інформаційна система, ознайомившись з якою, інвестор зможе легко отримати інформацію, де і що можна будувати, в тому чи іншому місті. Відповідно, він зможе визначитися, що він готовий будувати, залежно від своїх побажань і можливостей, але враховуючи інформацію та обмеження, які будуть вказані в кадастрі.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне продовжити термін дії Районної цільової програми зі створення містобудівного кадастру Шосткинського району на 2012-2013 роки на 2015 рік.

Завідувач сектору містобудування

і архітектури Шосткинської районної

державної адміністрації						       В.А.Могилевець