ШОСТКИНСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА    СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

м.Шостка

від 08 червня 2016 року Про стан будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району

Розглянувши інформацію філії «Шосткинський райавтодор»                   ДП «Сумський облавтодор» про стан будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна  рада вирішила:

1. Інформацію філії «Шосткинський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор»  про стан будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району прийняти до відома.

2. Звернутися до Служби автомобільних доріг у Сумській області щодо фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району (звернення додається).

3. Голові районної ради направити звернення до Служби автомобільних доріг у Сумській області.

4. Рекомендувати Шосткинській районній державній адміністрації провести роботу із сільськогосподарськими підприємствами щодо виділення коштів для ремонту автомобільних доріг Шосткинського району.

Голова  			                                                                          В.О.Долиняк

Додаток до рішення районної ради сьомого скликання від 08 червня 2016 року

Звернення

до Служби автомобільних доріг у Сумській області

щодо фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району

Депутати Шосткинської районної ради стурбовані станом будівництва, ремонту та утримання  автомобільних доріг на території Шосткинського району.

Протяжність автомобільних доріг територіального та районного значення по району складає 286,6 км, у тому числі з твердим покриттям – 241,6 км. Доріг комунальної власності – 404,7 км, з них з твердим покриттям  – 174,5 км.

Стан атомобільних доріг не відповідає вимогам експлуатації та безпеки дорожнього руху, про що свідчать багаточисельні скарги підприємств Шосткинського району по перевезенню вантажів, транспортному обслуговуванню населення, власників транспортних засобів, мешканців району.

Для відповідності дорожнього покриття вимогам експлуатації, враховуючи міжремонтні терміни, таку мережу автомобільних доріг потрібно щороку охоплювати в обсязі 100 км. На цю мету необхідні кошти в сумі 12 млн. грн. Коштів, які виділяються Службою автомобільних доріг у Сумській області, вистачає лише на 15  –  20 км ремонту доріг з твердим покриттям.

За 2015 рік у районі силами філії «Шосткинський райавтород» виконанно роботи з експлутаційного утримання: автомобільних доріг загального користування на суму  3944,4723 тис.грн., в т.ч. атомобільних доріг  державного значення – 2950,7679 тис.грн., автомобільних доріг  місцевого значення–993,7044 тис.грн. У 2015 році на зимове утримання доріг  використані кошти в сумі 269,978 тис. грн., на  проведення аварійних  робіт (ліквідація пошкоджень, руйнувань, деформацій покриття проїзної частини) – 676,4692 тис. грн.

Також у 2015 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій виконано:

- капітальний ремонт автомобільних доріг  загального користування С191712 Богданка – Ковтунове-а/д Шостка  – Чапліївка на суму 893 тис.грн.

- капітальний ремонт автомобільних доріг  загального користування О191705 Шостка – Чапліївка (на ділянці Клишки – Чапліївка) на суму 882 тис.грн.

- капітальний ремонт автомобільних доріг  загального користування С191713 Чапліївка – Тиманівка  – Бензики на суму 794 тис.грн.

На 2016 рік на експлутаційне утримання та ремонт автомобільних доріг Шосткинського району  філії «Шосткинський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» доведений план фінансування у сумі 2118,044 тис. грн., в тому числі на дороги місцевого значення – 816,2 тис. грн.  та дороги державного значення – 1303,83 тис. грн., на сьогодні левова частина цих коштів вже використана.

З початку  року зроблено  ямковий аврійний ремонт дорожнього покриття у напрямку Шостка – Кролевець, Шостка – Глухів, де було укладено «холодний» та «гарячий» асфальтобетон, ліквідовано дорожні деформації по автодорогам, здійснюються заходи по очищенню узбіччя (ліквідація порослі) на території району по автодорозі Шостка – Ямпіль.

Працівники філії сповна використовують  всі наявні резерви, виконують роботи по заміні дорожніх знаків, благоустрою придорожніх територій, зупинок та місць для відпочику.

За  лютий  2016 року  виконано робіт на суму  309,3 тис.грн.;  за березень 2016 року – 83,8 тис.грн.; за квітень – 342,9 тис.грн., але не прийняті замовником за несталої системи фінансування дорожньої  галузі; станом на 19.05.2016 року – 223,5 тис. грн.

Утримання автомобільних доріг в належному стані потребує великих зусиль і фінансового забезпечення. Роботи по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг на території Шосткинщини тривають.

На сьогодні невідкладного ремонту дорожнього покриття  потребують автодороги у напрямках: Шостка – Тиманівка, Каліївка – Глазове, Дібрівка – Вовна, Клишки – Кролевець, Шостка – Івот – Каліївка – Зноб - Новгордське,   Р65 КПП «Миколаївка» – Семенівка – Н. - Сіверський – Шостка – Глухів –    КПП «Катеринівка», Шостка – Кролевець, Шостка – Ямпіль.

Просимо вашого особистого сприяння у вирішенні питання щодо належного фінансування  будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території Шосткинського району.

.