Звіт

про виконання Програми утримання адміністративної будівлі Шосткинської районної ради та прилеглої території на 2021 рік

Програмою передбачалося утримання адміністративної будівлі Шосткинської районної ради та прилеглої території в належному стані.

Зношеність системи опалення складало 80%, системи електропостачання 20%, віконних блоків 80%, дверних блоків 100%.

Тому, основною метою Програми було відновлення та утримання майна: будівлі і споруд, прилеглої території до адмінбудівлі Шосткинської районної ради та приведення його технічного і естетичного стану до сучасних вимог.

Фінансування Програми відповідно до чинного законодавства України здійснювалося за рахунок коштів районного бюджету. Вартість робіт з реалізації Програми складало 751,550 тис. грн., з них на реалізацію Програми у 2021 році виділено коштів у сумі 551,500 тис. грн., а використано              462,780 тис. грн. це:

- заміна вікон в актовому залі та холі 2-го поверху адмінбудівлі - 247 тис. грн;

- заміна дверей адмінбудівлі на І поверсі (6 одиниць) – 154,230 тис. грн.;

- заміна вікон у кабінетах (4 одиниці) - 48,00 тис. грн.;

- встановлення камер відеоспостереження (2 одиниці) - 12,540 тис. грн.;

- перезаправлення вогнегасників (10 одиниць) - 1,010 тис. грн..

У 2022 році на реалізацію Програми виділено коштів у сумі                  200,000 тис. грн., а використано 99,844 тис. грн. на поточний ремонт електрощитової та системи електрозабезпечення адмінбудівлі, з них:

- придбання електротоварів та електрообладнання - 49,889 тис. грн.;

- електромонтажні роботи 49,955 тис. грн..

Радник голови

Шосткинської районної ради                                               О.Харченко