**Інформація про наслідки російської агресії для інфраструктури Шосткинського району та відновлення пошкоджених об’єктів**

На території Шосткинського району фіксуються та обліковуються об’єкти нерухомого майна, які були пошкоджені/знищені внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України після набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. [№ 64](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022) «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 р. [№ 2102-IX](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20) «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» і розміщені на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Постановою КМУ від 26.03.2022 № 380 «Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації» затверджений Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, відповідно до якого органами місцевого самоврядування Шосткинського району вноситься інформація до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі - Реєстр).

На сьогодні всі органи місцевого самоврядування району підключені до Реєстру та внесено 72,5% актів технічного та комісійного обстеження пошкоджених/знищених будівель та споруд від загальної кількості.

Всього по Шосткинському району пошкоджено 2113 об’єктів, знищено – 83 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 1607, знищено - 71;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 278;

- гуртожитків пошкоджено - 9;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 12;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 11, знищено - 1;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 30;

- адміністративних будівель пошкоджено - 26, знищено - 1;

- інших громадських будівель пошкоджено - 104, знищено - 2;

- об’єктів життєзабезпечення (житлово-комунального господарства) пошкоджено - 8, знищено - 2;

- інших об’єкти життєзабезпечення пошкоджено - 26, знищено - 6.

По Березівській територіальній громаді пошкоджено 2 об’єкти, знищено 1 об’єкт, з них:

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 1;

- інші нежитлові пошкоджено - 1, знищено - 1.

По Глухівській територіальній громаді пошкоджено 137 об’єктів, знищено - 4 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 126, знищено - 4;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 9;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 2;

По Дружбівській територіальній громаді пошкоджено 66 об’єктів, знищено – 3 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 28, знищено - 2;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 26;

- гуртожитків пошкоджено - 1;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 1;

- адміністративних будівель пошкоджено - 2;

- інших громадських будівель пошкоджено - 8, знищено - 1.

По Есманьській територіальній громаді пошкоджено 197 об’єктів, знищено – 3 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 175, знищено - 3;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 9;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 3;

- адміністративних будівель пошкоджено - 1;

- інших громадських будівель пошкоджено - 9.

По Зноб-Новгородській територіальній громаді пошкоджено 255 об’єктів, знищено – 12 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 205, знищено - 11;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 12;

- гуртожитків пошкоджено - 1;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 2;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 1, знищено - 1;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 10;

- адміністративних будівель пошкоджено - 3;

- інших громадських будівель пошкоджено - 21;

По Свеській територіальній громаді пошкоджено 129 об’єктів, знищено – 2 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 74, знищено - 1;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 35;

- гуртожитків пошкоджено - 1;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 2;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 1;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 2;

- інших громадських будівель пошкоджено - 14, знищено - 1;

По Середино-Будській територіальній громаді пошкоджено 771 об’єкт, знищено – 44 об’єкти, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 673, знищено - 39;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 43;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 1;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 2;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 3;

- адміністративних будівель пошкоджено - 8, знищено - 1;

- інших громадських будівель пошкоджено - 12;

- об’єктів життєзабезпечення (житлово-комунального господарства) пошкоджено - 2, знищено - 1;

- інших об’єкти життєзабезпечення (бізнес) пошкоджено - 27, знищено - 3.

По Шалигинській територіальній громаді пошкоджено 195 об’єктів, знищено – 13 об’єктів, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 175, знищено - 10;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 2;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 3;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 1;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 3;

- адміністративних будівель пошкоджено - 4;

- інших громадських будівель пошкоджено - 3;

- об’єктів життєзабезпечення (житлово-комунального господарства) пошкоджено - 4, знищено - 1;

- інших об’єкти життєзабезпечення (елеватор, тваринницький комплекс) знищено - 2.

По Шосткинській територіальній громаді пошкоджено 361 об’єкт, знищено – 1 об’єкт, з них:

- індивідуальних житлових будинків пошкоджено - 151, знищено - 1;

- багатоквартирних будинків пошкоджено - 142;

- гуртожитків пошкоджено - 6;

- будівель закладів охорони здоров’я пошкоджено - 3;

- будівель закладів дошкільної освіти пошкоджено - 6;

- будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено - 7;

- адміністративних будівель пошкоджено - 8;

- інших громадських будівель пошкоджено - 37;

- об’єктів життєзабезпечення (Очисні споруди КП ВУВКГ) (житлово-комунального господарства) пошкоджено - 1;

Всього по Шосткинському району відновлено – 57 об’єктів, з них.

- індивідуальних житлових будинків - 38;

- багатоквартирних будинків - 11;

- гуртожитків - 1;

- будівлі закладів охорони здоров’я - 2;

- будівель закладів дошкільної освіти - 1;

- адміністративні будівлі - 1;

- об’єкти життєзабезпечення (житлово-комунального господарства) - 3.

По Березівській територіальній громаді відновлено 1 багатоквартирний будинок.

По Глухівській територіальній громаді відновлено 16 індивідуальних житлових будинків.

По Дружбівській територіальній громаді відновлено 1 індивідуальний житловий будинок, 1 багатоквартирний будинок, 1 гуртожиток, 1 заклад охорони здоров’я.

По Есманьській територіальній громаді відновлена 1 адміністративна будівля.

По Зноб-Новгородській територіальній громаді відновлено 10 індивідуальних житлових будинків.

По Свеській територіальній громаді відновлено 11 індивідуальних житлових будинків, 3 багатоквартирні будинки.

По Шалигинській територіальній громаді відновлено 2 об’єкта життєзабезпечення.

По Шосткинській територіальній громаді відновлено 6 багатоквартирних будинків, 1 заклад охорони здоров’я, 1 заклад дошкільної освіти.

До ліквідації наслідків залучаються кошти бюджетів територіальних громад, державного бюджету, власні кошти громадян, юридичних осіб та допомоги благодійних організацій.

Всього по району з бюджетів територіальних громад виділено 20748,446 тис. грн.

По Березівській громаді для відновлення пошкоджених об’єктів із місцевого матеріального резерву було виділено 5,0 тис. грн.

По Глухівській громаді надавалась матеріальна допомога на пошкоджені об’єкти нерухомого майна в сумі 414,0 тис. грн., також з місцевого матеріального резерву на ліквідацію наслідків збройної агресії виділено будівельних матеріалів на суму 317,17 тис. грн. (всього 731,17 тис. грн.).

По Дружбівській громаді на ліквідацію наслідків збройної агресії було виділено коштів на загальну суму 1887,719 тис. грн.

По Есманьській громаді з місцевого бюджету профінансовано 1865,325 тис. грн. на надання матеріальної допомоги при пошкодженні майна внаслідок військової агресії.

По Зноб-Новгородській громаді з місцевого бюджету допомога не виділялася.

По Свеській громаді на ліквідацію наслідків збройної агресії для відновлення пошкоджених об’єктів були виділені будівельні матеріали (шифер, плівка рулонна) на суму 14,740 тис. грн.

З бюджету Свеської селищної територіальної громади у 2023 році були використані кошти у сумі 98,803 тис. грн. для придбання 205,84 м2 скла на відбудову пошкодженої інфраструктури (для скління віконних блоків на сходових клітках багатоквартирних будинків, які є місцями загального користування).

Прийнято рішення «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Реконструкція пошкодженої внаслідок збройної агресії покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вулиці Заводська, 8 в селищі Свеса Шосткинського району Сумської області». На реалізацію проекту передбачено кошти у сумі 992,389 тис. грн.

По Середино-Будській громаді з місцевого бюджету допомога не надавалася.

По Шалигинській громаді на ліквідацію наслідків збройної агресії було виділено коштів з місцевого бюджету на суму 704,0 тис. грн.

По Шосткинській громаді на відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії з місцевого бюджету профінансовано 14449,3 тис.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», з метою здійснення публічних закупівель будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які знаходяться на території Сумської області і пошкоджені внаслідок бойових дій було прийняте доручення голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 17.08.2022 року № 3-ОД «Про отримання та розподіл будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які знаходяться на території Сумської області і пошкоджені внаслідок бойових дій».

По Шосткинському району отримано матеріалів від СОДА на суму 19239,73635 тис. грн. (Шосткинська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади). Станом на 01.06.2024 використано матеріалів на суму 15971,8596 тис. грн., залишилося 3267,87675 тис. грн (20,5%).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення проводиться капітальний ремонт пошкодженої внаслідок збройної агресії будівлі КНП «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської ради. Укладено договір на суму 46785,57 тис. грн., з них державний бюджет - 32751,727 тис. грн, місцевий бюджет - 14033,838 тис. грн. Термін реалізації проєкту 2023-2024 роки. Станом на 01.06.2024 касові видатки склали 20592,61412 тис. грн., з них державний бюджет - 14633,77882 тис. грн., місцевий бюджет - 5958,8353 тис. грн.

Відповідно до  Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» на території Шосткинського району всі органи місцевого самоврядування забезпечили збір відомостей про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та внесення відповідних відомостей до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а також, створення та функціонування комісій з розгляду питань щодо надання компенсації.

Надання компенсацій за пошкоджені/знищені об’єкти житлового призначення врегульовані Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» та Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 600 «Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна».

До Державного електронного реєстрі в цілому по району станом на 01.06.2024 звернулось 445 заявників, які претендували на отримання компенсації, з них оброблено 94,2% заяв, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 292 на суму 20185,725 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 17 на суму 23966,406 тис. грн.

Глухівська ТГ - 37 заяв, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 19 на суму 2769,813 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 3 на суму 4541,1041 тис. грн.

Дружбівська ТГ - 19 заяв.

Есманьська ТГ - 8 заяв,, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 1 на суму 54,42084 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 3 на суму 5306,0082 тис. грн.

Зноб-Новгородська ТГ - 69 заява, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 62 на суму 3949,32187 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 3 на суму 3384,505 тис. грн.

Свеська ТГ - 20 заяв, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 8 на суму 649,31953 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 4 на суму 2339,054 тис. грн.

Середино-Будська ТГ - 13 заяв.

Шалигинська ТГ - 5 заяв, з них:

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 3 на суму 6117,7299 тис. грн.

Шосткинська ТГ - 274 заяв, з них:

- нараховано компенсацію по пошкодженому житлу - 202 на суму 12762,84987 тис. грн.

- нараховано компенсацію по знищеному житлу (сформовано сертифікат) - 1 на суму 2278,0051 тис. грн.

Починаючи з жовтня 2022 року Шосткинською РДА ініційовано співпрацю з французькою неурядовою гуманітарною організацією ACTED, яка надає населенню багатоцільову грошову допомогу. Згідно з розробленою програмою претендувати на виплати від ACTED могли родини, в яких через бойові дії повністю чи частково зруйновано житло. За 2022-2023 роки у Шосткинському районі грошову допомогу отримали 2546 осіб на загальну суму 18550,26 тис. грн.

Територіальні громади Шосткинського району співпрацюють з благодійними організаціями: Шосткинська місцева організація Товариства Червоного Хреста, Гуманітарна місія «Проліска», Міжнародна неурядова організація «АСТЕD», Міжнародна організація з міграції, Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОКАДА» УВКБ ООН в Україні, Благодійна організація «Людина в біді» (People in Need), Save the Children in Ukraine, Норвезька рада у справах біженців (Norwegian Refugee Council) та інші, які надають допомогу постраждалим від збройної агресії Російської Федерації: будівельні матеріали, психологічна підтримка, фінансова допомога, евакуація та ін.

**Начальник відділу житлово-комунального**

**господарства, містобудування, архітектури,**

**інфраструктури, екології Шосткинської**

**районної державної адміністрації Наталія КОВБАСА**