**Інформація**

**«Про стан підготовки підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 роки»**

29 травня відбулось засідання колегії районної державної адміністрації, на якому підведені підсумки проходження опалювального періоду 2017-2018 років та затверджені заходи по підготовці до зими 2018-2019 років. Прийнято відповідне розпорядження голови Шосткинської РДА від 01.06.2018 № 335-ОД.

8-10 серпня проведено комісійну перевірку закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. В літній період в усіх навчальних закладах проведено поточні ремонти класних кімнат, коридорів та рекреацій, облаштовано ігрові та спортивні майданчики. На проведення поточних ремонтів закладами залучено понад 100 тис. грн.

Найбільша увага приділяється протипожежним заходам, як найбільш ймовірній небезпеці. Відділом освіти виконано наступні протипожежні заходи:

* оброблено дерев’яні конструкції покрівель Чапліївського та Собицького навчально-виховних комплексів;
* доукомплектовані пожежні щити кошмами;
* закуплено 15 нових порошкових вогнегасників;
* здійснено ревізію та перезарядку 145 вогнегасників;
* укладено угоду з ТОВ «Вогнезахист» на виготовлення протипожежних дверей для електрощитових (7 закладів).

У травні поточного року проведено навчання з питань охорони праці, і в тому числі протипожежної безпеки, керівників та 2 членів колективів всіх закладів.

Після завершеного опалювального сезону було проведено ревізію опалювальних систем та котельного господарства 7 закладів, які експлуатує відділ освіти.

Такою, що не може працювати у наступному опалювальному сезоні визнано котельню філії Воронізької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.О.Куліша Воронізький НВК І-ІІ ст. – ДНЗ. Станом на 15.08.2018 виготовлено проектно-кошторисну документацію на здійснення реконструкції системи опалення вказаного навчального закладу, яка проходить експертизу.

Потребували заміни насоси в котельні Ображіївського НВК. Насоси замінені (11,5 тис. грн).

Наразі заклади готують котельні до прийомки.

Для збереження безперебійної роботи в опалювальному періоді закладам необхідно 2009,4 куб.м дров. На кінець опалювального сезону на залишку було 259,4 куб. м, необхідно довезти 1750 куб. м дров. Укладено угоду з підприємством «Держлісгосп» на суму 966,0 тис. грн (552 грн на 1 куб. м дров). Станом на 15.08.2018 завезено 150 куб. м. Для опалення ДНЗ «Чебурашка» та ДНЗ «Вишенька» (смт Вороніж) Воронізькою селищною радою заготовлено 134 м3 дров на суму 73,7тис.грн.

На оплату послуг з теплопостачання у бюджеті є 1585,640тис.грн.

У 2018 році з районного бюджету були виділені кошти:

* 115 тис. грн на ремонт системи опалення Ковтунівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (станом на 01.08.2018 ремонт завершено),
* 59,7 тис. грн на ремонт приміщення відділу освіти (ремонт проведений).

Виготовлено ПКД на заміну вікон Івотського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (21,0 тис. грн), кошти на реалізацію проекту не визначені.

Немає рішення конкурсної комісії по відбору об’єктів, які планувалось реалізувати за рахунок коштів ДФРР (подано 2 пропозиції по капітальному ремонту покрівель Богданівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ та Клишківського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ).

Шосткинський центр ПМСД.

На опалення закладів медицини на наступний опалювальний період необхідно заготовити 485куб.м дров на суму 266,75тис.грн. Двічі проводились процедури відкритих торгів через систему PROZORRO, жодного разу не відбулись. Укладено договір з ДП «Шосткинський агролісгосп».

Продовжуються роботи з утеплення вікон та вхідних дверей, поточні ремонти приміщень амбулаторій та ФАПів і ФП.

Проведена перевірка стану електромережі та електрообладнання у медичних закладах району на суму 3200грн.

У 2018 році до опалювального періоду планується встановити єдиний вузол обліку газу та облаштувати засобом дистанційної передачі даних топкову Воронізької АЗПСМ, проектно-кошторисна документація виготовлена, на узгоджені в Сумигаз. Рішенням сесії Шосткинської районної ради від 15.06.2018 кошти на виконання робіт виділені в повному обсязі - 120тис.грн.

Для Собицької АЗПСМ придбано твердопаливний котел на суму 29,7 тис.грн. за кошти районного бюджету.

Розпочались роботи з завершення капітального ремонту Івотської АЗПСМ відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації, з районного бюджету виділено 250тис.грн.

За кошти Вовнянської сільської ради розпочались роботи по переведенню Вовнянського ФП до адмінбудівлі Вовнянської сільської ради.

На даний час готова проектно-кощторисна документація «Капітальний ремонт Воронізької АЗПСМ КЗ “Шосткинський районний центр первинної медичної допомоги” в с. Вороніж Шосткинського району», «Капітальний ремонт Чапліївської амбулаторії загальної практики сімейної медичної (медико-санітарної) допомоги Шосткинської районної ради Сумської області за адресою: в с. Чапліївка Шосткинського району Сумської області, вул. Жовтнева,12», «Капітальний ремонт (теплова модернізація) фасаду будівлі з утепленням Тиманівського фельдшерського пункту по вул. Перемоги, 4 в с Тиманівка Шосткинського району Сумської області», «Капітальний ремонт Коротченківського ФП», «Капітальний ремонт Миронівської АЗПСМ КЗ “Шосткинський районний центр первинної медичної допомоги” з використанням енергозберігаючих заходів». Перші два об’єкти надано на розгляд регіональної комісії для реалізації за кошти ДФРР. На сьогодні рішення регіональної комісії про фінансування робіт відсутнє.

Культура

Продовжується підготовка закладів культури до опалювального періоду 2018-2019 років.

Заготівля твердого палива для сільських клубів та будинків культури здійснюється сільськими радами, буде завершена до 15 вересня. На опалення районного будинку культури, бібліотеки та дитячої музичної школи кошти в районному бюджеті передбачені в повному обсязі.

Станом на 15.08.2018 не визначені джерела фінансування капітального ремонту будівлі Воронізької ДМШ та централізованої бібліотеки з заміною системи опалення та реконструкції опалювальної системи з заміною котлів Шосткинського районного будинку культури пропозиції по об’єктам надано на розгляд регіональної комісії для реалізації за кошти ДФРР. На сьогодні рішення регіональної комісії про фінансування робіт відсутнє. Також не надійшли кошти на завершення капітального ремонту будинку культури в селі Клишки, необхідно 600 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Станом на 15.08.2018 житлово-комунальні послуги мешканцям району надають КП «Добробут-2018», МПП «Агротех», ОСББ «Надія», ОСББ «Меліоратор», ОСББ «Оберіг-17».

Підприємствами виконується ревізія водопровідних та каналізаційних мереж. У вересні ОСББ «Надія», «Меліоратор», «Оберіг-17», КП «Добробут 2018», Ображіївській, Богданівській сільським радам буде організовано здійснення перевірки димовентканалів в багатоквартирних будинках, до яких підведено природний газ. Паспорти готовності житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період будуть підписані до 15.09.2018 в смт. Вороніж, селах Богданівка, Пирогівка, Богданка, Ковтунове, Миронівка, Гамаліївка, Чапліївка, Собичеве.

У зв’язку з відсутністю централізованого теплопостачання оснащення багатоквартирних будинків загальнобудинковими засобами обліку теплової енергії не потрібно.

Заборгованість підприємств ЖКГ за використані енергоносії відсутня.

**Начальник відділу житлово-комунального**

**господарства та будівництва,**

**містобудування і архітектури В.А. Радюк**