Інформація

«Про стан підготовки підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки»

У травні відбулось засідання колегії Шосткинської районної державної адміністрації, відповідно до рішення якого прийнято розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації «Про роботу підприємств, організацій та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та підготовку підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» та затверджено заходи з підготовки галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Станом на 20.08.2019 виконано:

Заклади освіти.

Приміщень закладів освіти, що перебувають у аварійному стані немає. З 2018 року капітального ремонту потребували покрівлі Богданівського та Клишківського НВК. У 2019 році кошти на проведення ремонтних робіт виділені:

- на Богданівський НВК з районного та сільського бюджетів у сумі 1494,2 тис. грн. - проведена допорогова закупівля через систему «Прозорро», укладено угоду за переможцем, ФОП Скорозвон С.В., станом на 20.08.2019 р. виконано ремонт близько 90% покрівлі.

- на ремонт покрівлі Клишківського НВК виділені кошти ДФРР та районного бюджету у сумі 1972,0 тис. грн. На даний час проводиться процедура закупівлі. 02.08.2019 р. закупівля не відбулась через те, що був лише один учасник, повторно торги відбулись  16.08.2019 року, переможець ФОП Скорозвон С.В.

Влітку було проведено ремонт огорожі майданчика із штучним покриттям Воронізької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. П. О. Куліша (37,4 тис. грн.)

За кошти районного бюджету проведено ремонт системи водопостачання дошкільного закладу «Чебурашка» (48,5 тис. грн.)

За кошти, які виділені депутатами районної ради у Погребківській ЗОШ облаштовано огорожу, укладені угоди і будуть до 1 вересня відремонтовані доріжки (укладено плитку) у Івотському та Собицькому НВК. Виконано ремонт частини теплотраси у Собицькому НВК та ремонт приміщення їдальні цього закладу.

Проведено ревізію обладнання котелень, капітального ремонту обладнання не потребує.  Підписано акти готовності всіх котелень закладів освіти.

За рахунок коштів фонду соціально-економічного розвитку у поточному році планується ремонт покрівлі їдальні Чапліївського НВК (299 тис. грн.) та виготовлення ПКД на заміну вікон Ковтунівського НВК та часткову їх заміну (200 тис. грн.).

Поточні ремонти проведені в усіх навчальних закладах, залучено понад 120 тис. грн.

У липні підприємством «Промснаб» проведені лабораторні заміри опору електроізоляції, оформлені відповідні акти. Проведено ревізію та перезарядку 149 вогнегасників на суму 15,7 тис. грн.

Із планових 1391 м³ дров, необхідних для опалення шкіл, станом на 19.08.2019 року завезено 1164 м³, що складає 84 %. Для опалення ДНЗ «Чебурашка» та «Вишенька» заготовлено 128,18куб.м дров.

Заклади медицини.

Здійснюється планова перевірка готовності медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

Виконано поточні ремонти в фельдшерських пунктах та амбулаторіях. На сьогодні виконується «Капітальний ремонт будівлі Миронівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Шосткинського районного центру первинної медичної допомоги з впровадженням енергозберігаючих заходів по вул. Перемоги, 51 в селі Миронівка», виділено 875тис.грн. субвенції з державного бюджету та 26,25тис.грн. з районного, виконано роботи на суму 376,0тис.грн. Проект «Капітальний ремонт будівлі Воронізької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Шосткинського районного центру первинної медичної допомоги Шосткинської районної ради Сумської області по вул.Н-Сіверська б.33 в смт.Вороніж» відібрано для фінансування за кошти ДФРР, повна кошторисна вартість 7,4 млн.грн. Розпочата процедура відкритих торгів, 09.08.2019 визначено переможця, після 20.08.19 буде укладено договір. Кошти з державного бюджету не надходили. У першу чергу необхідно замінити зовнішні мережі теплопостачання, вікна, двері, відремонтувати дах.

Проведено ревізію та перезарядку 52 вогнегасників на суму 5,6 тис. грн.

Із планових 485 м³ дров, необхідних для опалення медичних закладів, станом на 15.08.2019 року завезено 91,8 м³, що складає 19 %.

Заклади культури.

Планується опалювати 31 заклад культури. Потреба в твердому паливі складає 121,8куб.м дров, завезено 84куб.м (69%). Сільськими радами профінансовано закупівлю палива в повному обсязі. Практично в усіх сільських закладах культури проведено поточні ремонти.  Виділено кошти у сумі 720,0тис.грн. з державного бюджету на виконання капітального ремонту опалення та заміну вікон в Собицькому СБК. Проектна документація та експертний звіт в наявності, станом на 15.08.19 кошти не надійшли. Також, після надходження коштів субвенції з державного бюджету планується виконати Реконструкцію опалювальної системи з заміною котлів Шосткинського районного будинку культури по вул. Михайлівська, 3 в смт Вороніж Шосткинського району на суму 293,7тис.грн.

У вересні поточного року буде виконано встановлення єдиного вузла обліку газу та облаштування засобом дистанційної передачі даних топкової Воронізької АЗПСМ та облаштування засобом дистанційної передачі даних топкової районного будинку культури (виконавець – Шосткинське відділення ПАТ «Сумигаз». Кошти з районного бюджету виділені в повному обсязі.

Станом на 15.08.2019 заборгованість закладів бюджетної сфери та підприємств житлово-комунального господарства відсутня.

Дороги

У 2019 році сесією Шосткинської районної ради від 15.05.2019 виділено кошти на проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування С191705 Миронівка-Крупець у сумі 300,0 тис.грн., сесією Шосткинської районної ради від 14.06.2019 - на проведення поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування Т-19-08 Шостка – Зноб-Новгородське - С.Буда у сумі 500,0 тис. грн.

За кошти субвенції з державного бюджету заплановано виконати ремонти ділянок автомобільних доріг в межах населених пунктів:

| Капітальний ремонт автомобільної дороги С191709 Під’їзд до ст. Вороніж по вул. Колеснікова в смт Вороніж, Шоскинського району, Сумської області | - виконано, 1214,357т.грн. |
| --- | --- |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Гетьмана Сагайдачного в смт Вороніж, Шосткинського району, Сумської області | - розпочато, аванс 212,7т.грн. |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги С191713 Чапліївка - Тиманівка - Бензики по вул. Зінов’єва в с. Чапліївка, Шосткинського району, Сумської області | - виконано, 1475,487т.грн. |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги О191705 Шостка - Чапліївка по вул. Миру в с. Чапліївка, Шосткинського району, Сумської області | - виконано 1409,437т.грн. |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги С191712 Богданка - Ковтунове - а/д Шостка - Чапліївка по вул. Тараса Шевченка в с. Ковтунове, Шосткинського району, Сумської області | - договір укладено |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги О191707 Богданівка – Собич – Клишки по вул. Бойко в с. Клишки Шосткинського району Сумської області | Договір укладено, аванс перераховано |
| Капітальний ремонт ділянок автодороги С191713 Чапліївка – Тиманівка – Бензики по вулицям Перемоги та Жовтневій в с. Тиманівка Шосткинського району Сумської області | Договір укладено, аванс перераховано |

За кошти обласного бюджету передбачено виконання наступних ремонтних робіт на дорогах:

О191702 Зноб-Новгородське - Очкине - Кривоносівка - Каліївка, на ділянці км 2+700 - км 3+500 (окремими ділянками) – 4000тис.грн. – виконано;

О191704 Вороніж - Клишки, на ділянці км 1+100 - км 8+700  (окремими ділянками) – 7000тис.грн.;

О191705 Шостка - Чапліївка - Погорілівка - Реутинці, на ділянці км 7+600 - км 20+500 (окремими ділянками) – 15000тис.грн.

Філією «Шосткинський райавтодор» необхідно підготувати 7 одиниць техніки, яка буде задіяна при здійсненні зимового утримання автомобільних доріг. Станом на 15.08.2019 запас паливно-мастильних матеріалів та протиожеледової суміші на зимовий період відсутній.

Селищною та сільськими радами виконано ремонт 20 колодязів, очищено та продезінфіковано 21 колодязь на суму 195,7тис.грн.

Станом на 20.08.2019 житлово-комунальні послуги мешканцям району надають КП «Добробут-2018», МПП «Агротех», ОСББ «Надія»,                     ОСББ «Меліоратор», ОСББ «Оберіг-17». Підприємствами виконується ревізія водопровідних та каналізаційних мереж. До 1 жовтня ОСББ «Надія», «Меліоратор», «Оберіг-17», КП «Добробут 2018», Богданівською сільською радою буде організовано перевірку димовентканалів в багатоквартирних будинках, до яких підведено природний газ.

ОСББ «Меліоратор» для стабільної роботи в осінньо-зимовий період проведено наступні  роботи: засклено під’їзди (буд.12), утеплено водопровідні та каналізаційні труби в підвалах, де  необхідно було відремонтовано вхідні двері, проведено заміну каналізаційних люків, відремонтовано дах по            вул. Меліораторів,13, відремонтовано всі двері на горища, придбано 1 запасний насос ЕЦВ, зроблено огорожу зони санітарної охорони свердловини по         вул. Меліораторів.

У 2019 році виділено кошти субвенції з державного бюджету у сумі 400тис.грн. на капітальний ремонт даху житлового будинку ОСББ «Оберіг-17», проте станом на 20.08.2019 кошти не надходили. Мешканці будинку також збирають власні кошти для співфінансування ремонтних робіт.

Виконано «Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Богданівка Шосткинського району Сумської області» на суму 300тис.грн.

Роботи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період продовжуються. Можуть виникнути проблемні питання у разі затримки фінансування з державного бюджету (субвенція та ДФРР) запланованих капітальних ремонтів бюджетних закладів.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та будівництва,

містобудування і архітектури                                                Валентина РАДЮК