Про стан підготовки підприємств, організацій та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки

У травні місяці відбулось засідання колегії Шосткинської районної державної адміністрації, відповідно до рішення якого прийнято розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації від 28.05.2020                    № 130-ОД «Про роботу підприємств, організацій та соціальної сфери району     в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та підготовку підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» та затверджено заходи з підготовки організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, у свою чергу рішеннями виконавчих комітетів селищної та сільських рад також затверджені заходи з встановленими термінами виконання.

Заходами з підготовки закладів соціальної сфери є поточні ремонти та утеплення вікон і дверей, обстеження протипожежного стану, ревізія систем опалення, забезпечення запасів твердого палива, реконструкція, капітальний ремонт соціально-культурної сфери, оформлення актів готовності до роботи       в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Станом на 14.09.2020 навчальні заклади завершують підготовку               до опалювального сезону.

Виконано капітальний ремонт окремих приміщень першого та другого поверхів Клишківського НВК ЗОШ I-IIIст. – ДНЗ, на загальну суму              307,3 тис. грн.

Завершуються роботи з поточного ремонту харчоблоку Івотського НВК ЗОШ I-IIIступенів – ДНЗ, сума договору - 100,0 тис. грн. У Івотському НВК замінено 9 вікон на суму 48,8 тис. грн.

Проведено ревізію та перезарядку 135 вогнегасників на суму                 17,8 тис. грн, придбано 13 нових вуглекислотних вогнегасників на суму              9 тис. грн. Оброблено дерев’яні конструкції горищ Воронізького НВК                та Івотського НВК на суму 49,9 тис. грн. Облаштовано пожежний гідрант            у Миронівському НВК на суму 4,9 тис. грн.

Із планових 1095 м³ дров, необхідних для опалення шкіл, станом                   на 14.09.2020 року в наявності 418 м³, що складає 38 %. Укладено договір                з ТОВ «Сумипродресурс» на постачання твердого палива (дров).

За кошти селищного бюджету в сумі 160 тис грн. замінено 19 вікон в ДНЗ «Чебурашка», у тому числі 17 - у групових кімнатах, 2 – в приміщенні харчоблоку, частково замінено сантехніку.

Для опалення ДНЗ «Чебурашка» та «Вишенька» заготовлено 263 м³ дров з необхідних 270 м³ (97%).

Проведено  перевірку готовності навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням актів готовності.

Завершуються заходи по підготовці медичних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

На опалювальний період 2020-2021 років потреба в твердому паливі для опалення структурних підрозділів КНП «Шосткинський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради становить 500 м3, станом на 14.09.2020 в наявності  237,84 м3, що становить 48% від потреби. Договір на постачання  твердого палива укладено з підприємством ТОВ «Сумипродресурс».

На проведення другої черги  капітального ремонту  Воронізької АЗПСМ  виділено 3181,838 тис. грн. Станом на 14.09.2020 профінансовано згідно актів виконаних робіт 1 813,1 тис. грн, виконано внутрішні роботи по облаштуванню кабінетів (заміна системи водопостачання та водовідведення, електромережі, влаштування протипожежної сигналізації, внутрішнє оздоблення).

Для завершення капітального ремонту Миронівської АЗПСМ залишок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток становить 112,5 тис. грн. На теперішній час проведено внутрішні роботи в приміщенні на суму           44,95 тис. грн., залишаються не виконаними роботи з влаштування протипожежної сигналізації на суму 29,7 тис. грн та монтаж вентиляційної системи на суму 37,87 тис.грн.

Проведено роботи по тепломодернізації фасаду будівлі з утепленням Тиманівського фельдшерського пункту на суму 201.14 тис. грн.

З 27 липня  2020 року розпочато перевірку готовності закладів охорони здоров’я до опалювального сезону. Станом на 14.09.2020 оформлено 90% актів.

У осінньо-зимовий період 2020-2021 років планується опалювати             37 закладів культури. Потреба в твердому паливі складає 175 м3 дров, завезено 165,0 м3 (94%). Сільськими радами профінансовано закупівлю палива в повному обсязі. Практично в усіх сільських закладах культури проведено поточні ремонти.

У поточному році планується виконати встановлення єдиного вузла обліку газу та облаштування засобом дистанційної передачі даних топкової районного будинку культури (виконавець – Шосткинське відділення АТ «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз»). Кошти з районного бюджету виділені в повному обсязі.

У закладах культури виконано обстеження протипожежного стану.

Станом на 14.09.2020 заборгованість закладів бюджетної сфери та підприємств житлово-комунального господарства відсутня.

Житловий фонд району переведено на індивідуальне опалення, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води населенню не надаються.

Проводяться роботи з підготовки дорожнього господарства. Так, у поточному році розпочато ремонти автомобільних доріг на території Шосткинського району, в тому числі:

поточний дрібний ремонт автомобільної дороги загального користування Т-19-08 Шостка – Зноб-Новгородське - С.Буда у сумі 1536,656 тис. грн;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Шостка – Ямпіль (окремими ділянками), сума коштів складає 188,0 млн. грн;

капітальний ремонт дороги комунальної власності (відновлення елементів благоустрою дорожнього покриття) по вул. Луговій, 1-7, 28-42 в с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області, сума договору – 700,968 тис. грн;

капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Макове Шосткинського району в сумі 1322,049 тис. грн;

поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Вороніж - Клишки, сума коштів складає 12670,96 тис. грн.

Бюджетами селищної та сільських рад на 2020 рік заплановано видатки на утримання та ремонт комунальних доріг на площі 6,0 тис. м2 у сумі 2,2 млн. грн. Станом на 14.09.2020 виконано робіт на площі 2,2 тис. м2 на суму  416,09 тис. грн.

У філії «Шосткинський райавтодор» підготовлено 8 одиниць техніки, яка буде задіяна при здійсненні зимового утримання автомобільних доріг. Станом на 14.09.2020 запас паливно-мастильних матеріалів та протиожеледової суміші на зимовий період відсутній.

На проведення контролю якості питної води селищною та сільськими радами було укладено договори на суму 122,396 тис. грн, виконано досліджень 54 децентралізованих джерел водопостачання у Воронізькій селищній, Вовнянській, Глазівській, Івотській, Клишківській, Собицькій, Собичівській та Чапліївській сільських радах.

У поточному році планується відремонтувати 2,1 км водопровідних мереж, з яких 0,747 км виконано (36% від запланованого) на території Миронівської сільської ради, а саме проведено роботи з капітального ремонту водопровідної мережі вул. Заозерна, Гагаріна, сума коштів складає 252,7 тис. грн.

Станом на 14.09.2020 житлово-комунальні послуги мешканцям району надають КП «Добробут-2018», МПП «Агротех», ОСББ «Надія»,                     ОСББ «Меліоратор», ОСББ «Оберіг-17», КП «Благоустрій-2019». Підприємствами виконується ревізія водопровідних та каналізаційних мереж.

До 1 жовтня ОСББ «Надія», «Меліоратор», «Оберіг-17»,                             КП «Благоустрій-2019», Богданівською сільською радою буде організовано перевірку димовентканалів в багатоквартирних будинках, до яких підведено природний газ.

ОСББ «Меліоратор» для стабільної роботи в осінньо-зимовий період проведено наступні  роботи: замінено внутрішньо-будинкові системи холодного водопостачання вул. Меліораторів буд. 6 та вул. Миру 10, 12, утеплено водопровідні та каналізаційні труби у підвалах, відремонтовано двері у під’їздах (за необхідністю), відремонтовано сходи у підсобні приміщення, проведено заміну каналізаційних та водопровідних люків по вул. Меліораторів, відремонтовано дах у двох будинках, відремонтовано усі дверні входи на горища, виконано огорожу зони санітарної охорони джерел питного водопостачання по вул. Заозерна.

ОСББ «Надія» проводиться підготовка будинків до опалювального сезону, у під’їздах відремонтовано двері та засклені вікна. Перевірено водопровідну мережу в підвалах будинків.

У смт Вороніж КП «Добробут-2018» проведено ревізію запірної арматури водопровідно-каналізаційного господарства.

Виконано роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. 6-ї Гвардійської   Дивізії, 17 в смт. Вороніж на суму  339,6 тис. грн.

Усі заходи з підготовки підприємств, організацій та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років виконуються у визначені терміни, у кожного виконавця є свої завдання.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

Шосткинської районної державної

адміністрації                                                                             Наталія КОВБАСА