Інформація

про стан підготовки підприємств, організацій та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

- Розпорядженням голови Шосткинської районної державної адміністрації від 08.06.2021 № 149-ОД «Про роботу підприємств, організацій та соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» затверджено склад районного оперативного штабу та план заходів з підготовки галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Для забезпечення сталої роботи підприємств галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу протягом опалювального періоду 2021-2022 років для упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення було затверджено план заходів для підготовки підприємств житлово-комунальної галузі, установ та закладів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, відповідно до якого, в межах підвідомчих територій органами місцевого самоврядування Шосткинського району були затверджені заходи з підготовки підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Одним із пріоритетних напрямків підготовки до опалювального періоду 2021-2022 років залишається накопичення твердого палива  територіальними громадами для закладів соціально-культурної сфери Шосткинського району, що забезпечить їх сталу роботу та безперебійне функціонування. Так, потреба у твердому паливі складає 20923,0 м³, заготовлено – 11286,4 м³ дров, що складає 54 %:

Заклади освіти – потреба 14937 м³, завезено – 7956,2 м³.

Заклади культури – потреба 2220,6 м³, завезено – 1010,1 м³.

Заклади охорони здоров’я – потреба 3765,62  м³, завезено – 2320,1 м³.

Основним чинником, який впливає на показник накопичення твердого палива – є дати виконання строку договорів на постачання.

Заходами з підготовки закладів соціальної сфери є поточні ремонти та утеплення вікон і дверей, обстеження протипожежного стану, ревізія систем опалення, забезпечення запасів твердого палива, реконструкція, капітальний ремонт соціально-культурної сфери, оформлення актів готовності до роботи   в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

Березівською територіальною громадою проведено поточних ремонтів у закладах освіти на суму 449,4 тис. грн. у тому числі:

Первомайський НВК – 99,6 тис. грн.

Слоутського НВК – 34,8 тис. грн.

Березівський НВК – 315,0 тис. грн.

Вартість виконаних робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період закладів освіти по Ямпільській територіальній громаді складає  близько 180 тис. грн.

У Ямпільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 проведено перевірку роботи водяних засувок, заміну труб водогінної системи на загальну суму 6,05 тис. грн.

У Ямпільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 замінено 4 вікна на теплозберігаючі блоки на суму 27,0 тис. грн.

Проведено чистку паливного котла в котельні та обкладено цеглою металеву трубу котельні Усоцької філії Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

Здійснено профілактичні огляди сигналізаторів загазованості у котельнях закладів освіти, які працюють на газу та технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання на загальну суму 3,694 тис. грн (Ямпільська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів  №1, Ямпільська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №2).

У котельнях закладів освіти, які працюють на газу у серпні  поточного року проведено повне технічне передсезонне обслуговування обладнання модульних котелень на суму 21,598 тис. грн.

Комунальним некомерційним підприємством «Ямпільська лікарня» Ямпільської селищної ради проведено ремонтні роботи на загальну суму 114,928 тис. грн. (заміна вікон, ремонт кабінету,  ремонт санвузла для маломобільних груп населення).

Середино-Будською територіальною громадою  проведено заходи з підготовки закладів соціальної сфери на суму 155,7 тис. грн. Поточні ремонти проводилися в Середино-Будському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІ ст. №1 та №2, Чернацькому НВК, Старогутському НВК, Жихівському НВК сума коштів -123,8 тис. грн.

Середино-Будський ДНЗ ясла  садочки  №1 «Ромашка»  та №2 «Сонечко»  -24,2 тис.грн.

Комунальні заклади «Середино-Будський Центр дитячої та юнацької творчості», «Середино-Будська дитячо-юнацька спортивна школа», «Середино-Будська публічна бібліотека», «Середино-Будська мистецька школа» -7,7 тис. грн.

Зноб-Новгородською територіальною громадою з місцевого бюджету виділено кошти у сумі 219 тис. грн :

Проводиться поточний ремонт будівлі Зноб-Новгородській АЗПСМ, виконано поточний ремонт ФАПу в с.Кривоносівка, замінено котел твердопаливний «Marten Practik» МР-20, потужність 20кВт, в топковій ФАПу с. Хильчичі - сума коштів місцевого бюджету - 100,0 тис. грн;

Проведено ремонтні роботи в Зноб-Новгородському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на загальну суму 50,0 тис. грн; адмінбудівлі в  с.Зноб-Трубчевське - 20 тис. грн; в ДПТНЗ  «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей» на суму 49,0 тис. грн.

Есманською територіальною громадою закінчуються поточні ремонти закладів соціальної сфери. В закладах освіти виконано ремонтні роботи на суму 255,48 тис. грн.

По закладам культури роботи виконані на суму 49,277 тис. грн,  із них придбано 2 булер’яни на суму 25,6 тис. грн. Крім того, проведено торги на закупівлю 2 теплогенераторів в Бачівський та Суходільський сільські будинки культури на суму 265,0 тис. грн.

Шалигинською територіальною громадою виконано енергозберігаючі заходи в Сварківській філії опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», сума коштів – 37,1 тис. грн, у Чернівському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів загальною вартістю 49,856 тис. грн.

Шосткинською міською територіальною громадою у закладах освіти виконано поточних ремонтів на суму 209,8 тис. грн, із них:

Ремонт тепломережі Воронізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. П. Куліша на суму 17,0 тис. грн.

Ремонт системи опалення КУ «Шосткинський ДЗН №1 «Дзвіночок» 4,4 тис. грн.

Крім того, відділом культури і туризму  Шосткинської міської ради  проведено наступні закупівлі: лічильник теплової енергії для Воронізької дитячої школи мистецтв на суму 10,359 тис. грн.

Проведено поточний ремонт системи опалення Ковтунівської філії Шосткинського центру культури і дозвілля на суму 8,462 тис. грн.

Проведено поточний ремонт даху Гамаліївського філіалу Шосткинського центру культури і дозвілля  на суму 49,269 тис. грн.

КНП «Шосткинська ЦРЛ» Шосткинської міської ради проведено робіт на суму  787,6 тис. грн, із них капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення – 621,7 тис. грн.

Крім того, у 2021 році в рамках програми «Велике Будівництво» на території Шосткинської територіальної громади виконуються три об’єкти.  По об’єкту «Реконструкція приймального відділення головного лікарняного корпусу по вул. Щедріна, 1 в м. Шостка Сумської області» роботи завершено, 22 липня поточного року відбулося відкриття.

Об’єкт «Капітальний ремонт будівлі Воронізької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Шосткинського районного центру первинної медичної допомоги  Шосткинської  районної  ради Сумської  області  по вул. Н.-Сіверська, б.33 в смт Вороніж», стан готовності – 96%. Касові видатки склали 2138,68 тис. грн.

Об’єкт «Капітальний ремонт Шосткинського дошкільного навчального закладу № 11 «Казка» по вул. Миру, 11а в м. Шостка, Сумської області». Касові видатки склали 7846,385 тис. грн. Роботи продовжуються.

На території Глухівської територіальної громади для забезпечення проходження процесу надання освітніх послуг виконано ремонтів на 739,633 тис. грн (заміна віконних блоків на металопластикові енергозберігаючі у Некрасівському НВК, Дунаєцькому НВК, Полошківському НВК, капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні Будівельнівського НВК).

У ході підготовки філіалів КЗ «Центр культури» Глухівської міської ради   до опалювального періоду виконано наступні роботи:

поточний ремонт фундаменту у Білокопитівському сільському будинку культури на суму 50 тис. грн;

поточний ремонт електромережі у Дунаєцькому сільському будинку культури на суму  18,1 тис. грн.

Крім того, в закладах культури проведено ремонт електромережі  – 24,1 тис. грн., замір опору ізоляції – 21,9 тис. грн.

На території Дружбівської територіальної громади з метою підготовки до опалювального періоду проведено поточний ремонт    Дружбівського НВК на суму 459,00 тис. грн.

Оформлення актів готовності закладів освіти, культури, охорони здоров’я Шосткинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років завершено.

Посадові особи закладів бюджетної сфери пройшли навчання і перевірку знань з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Підготовка житлового фонду до початку опалювального періоду складає на звітну дату 67%. (із 721 будинків фактично підготовлено 483).

На території Шосткинського району  діють чотири підприємства-надавача послуг з теплопостачання: ТОВ «ШП «Харківенергоремонт», ДП «ШЗ «Імпульс», ПП «Ельбрус-Північ», КП «Глухівський тепловий район».

Загальна протяжність теплових мереж на території Шосткинського району складає 95,908 км.

Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні складає 0,974 км. На звітну дату фактично замінено 0,582 км, що складає 60%.

Теплопостачаючими підприємствами  проведено гідравлічні випробування теплових мереж. В ході випробувань було виявлено пошкодження теплових мереж та складено графіки проведення робіт по їх усуненню. Роботи виконуються.

Кредиторська заборгованість теплопостачальних підприємств за використання природного газу перед АТ «НАК «Нафтогаз Україна» для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення становить:

ТОВ «ШП «Харківенергоремонт»  – 259,921 млн. грн.

КП «ШКЗ «Імпульс» – 36,255 млн. грн.

КП «Глухівський тепловий район» –  17,476 млн. грн.

Створення запасів резервного (твердого) палива для сталої роботи джерел теплової енергії:

ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» -запасів резервного (твердого) палива на підприємстві не має.

КП «ШКЗ «Імпульс» – створення запасів резервного (твердого) палива на підприємстві не передбачається по причині відсутності технічної можливості використання твердого палива теплогенеруючим обладнанням.

ПП «Ельбрус-Північ» – розроблена проектно-технічна документація та проводяться роботи по встановлення твердопаливного котла на твердому паливі (дерев’яна щепа) з відповідним забезпеченням твердим паливом.

КП «Глухівський тепловий район» - підприємство забезпечене резервним твердим паливом. Одна котельня працює на альтернативних видах палива.

Підприємствами-надавачами послуг теплопостачання ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» та КП «Глухівський тепловий район» Глухівської міської ради  підписано  договори з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг» на постачання природного газу, ДП «ШЗ» «Імпульс» – укладання договору знаходиться на стадії оформлення.

Усього на території району налічується 99 котелень. Стан готовності на звітну дату складає – 51% (50 котелень).

Проводяться роботи з підготовки дорожнього господарства.

В рамках програми «Велике будівництво» на території Шосткинського району відремонтовані наступні об’єкти:

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності проїзд від вул. Центральна до буд. №2 у смт. Свеса (окремими ділянками)  сума – 286,562 тис. грн.

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності проїзд до буд. №2 по вул. Соборна у смт. Свеса (окремими ділянками) сума - 288,775 тис. грн.

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Спасо-Преображенська у смт. Ямпіль (окремими ділянками), сума договору -  379,245 тис. грн.

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Ботанічна у смт. Ямпіль (окремими ділянками),  сума договору -  385,435 тис. грн.

Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Путивльська у м. Глухів  остаточна сума, за результатами аукціону, 2770,190 тис. грн.

Продовжується капітальний ремонт комунальної дороги по провулку Чехова у м. Шостка. Кошторисна вартість  - 26814,234 тис. грн.

План на 2021 рік -10000,00 тис. грн.

Виконано  робіт на суму  9101,438 тис. грн.

Заплановано також у 2021 році провести капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Путивльська у м. Глухів, очікувана вартість 8 591, 241 тис. грн. (інша ділянка дороги).

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Первомайська у с. Бачівськ Шосткинського району (окремими ділянками), сума  договору - 1 332,449 тис. грн. Роботи розпочнуться у вересні.

Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги комунальної власності по вул. Ярова у с. Яструбщина Шосткинського району (окремими ділянками).

Капітальний ремонт (дорожнє покриття) вулиці Заводська в селищі Шалигине Шосткинського району Сумської області.

Капітальний ремонт (дорожнє покриття) вулиці Миру в селі Соснівка Шосткинського району.

Крім того, у поточному році органами місцевого самоврядування виконано ряд ремонтних робіт на автомобільних дорогах комунальної власності на підвідомчій території:

Березівська територіальна громада – виконано поточні ремонти на суму 445,704 тис.грн.

Есманська територіальна громада – проведено ремонт трьох доріг на суму 1200,00 тис. грн. на умовах співфінансування 50/50, крім того, ще було виконано ремонтних робіт на суму 580,00 тис. грн.

Глухівська територіальна громада – капітальні та поточні ремонти виконано на суму  на суму 2463,16 тис. грн.

Дружбівська територіальна громада – виконано поточний ремонт доріг комунальної власності на суму 237,734 тис. грн.

Шосткинська територіальна громада – виконано ремонтів на загальну суму 3300,00 тис. грн.

Ямпільська територіальна громада – виконано поточні ремонти на суму 150 тис. грн.

До роботи в осінньо-зимовий період територіальними громадами підготовлено 36 одиниць спеціалізованої прибиральної техніки, 13 одиниць спеціалізованої  техніки буде залучено за укладеними договорами із сторонніми організаціями. Шанцевих механізмів підготовлено 410 одиниць, заготовлено посипкового матеріалу та реагентів 4,85 тис. т.

Філіями  Дочірнього підприємства «Сумський облавтодор», які проводять господарську діяльність на території Шосткинського району з метою своєчасної та якісної підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, для забезпечення безперебійного та безпечного руху автомобільного транспорту дорогами загального користування розпочато підготовку спеціалізованої техніки та протиожеледних матеріалів для обробки покриття доріг місцевого та державного значення:

філія «Шосткинський райавтодор»  -  отримано 400 т піску, 70 т солі,

філія  «Глухівська дорожньо-експлуатаційна дільниця» - 3500 т піску, 210 т солі , філія «Середино-Будський райавтодор» - 70 т піску.

Заборгованість закладів бюджетної сфери за енергоносії  на звітну дату наступна:

Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради – заборгованість за забезпечення твердим паливом складає 176,3 тис. грн.

Управління освіти Шосткинської міської ради – заборгованість за спожиті енергоносії  - 11514,3 тис. грн, з них: за теплопостачання –11471,0 тис. грн, за водопостачання і водовідведення -  43,3 тис. грн.

КНП «Шосткинська ЦРЛ» Шосткинської міської ради заборгованість за теплопостачання – 1318,2 тис. грн.

Також, одним із головних чинників, які впливають на роботу в осінньо-зимовий період залишається стан готовності водопровідно-каналізаційного господарства. На території Шосткинського району наявне наступне водопровідно-каналізаційне господарство:

Загальна кількість водопровідних мереж  складає 747,539 км  заплановано відремонтувати 11,72 км, виконано 7,521 км (64%).

Загальна кількість каналізаційних мереж  складає  245,27 км, заплановано відремонтувати 6,15 км, виконано 3,99 км (65%).

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих 30 одиниць  – фактично підготовлено на звітну дату 29 одиниць (97%).

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій  27 одиниць – фактично підготовлено 14 одиниць (52%).

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих 5 одиниць – фактично підготовлено 3 (60%).

Загальна кількість свердловин 173 одиниць – фактично підготовлено 110 (64%).

На території Березівської сільської ради виконано поточний ремонт водогону в селах Слоут, Шевченкове та Обложки загальною протяжністю 1,34 км. З метою модернізації свердловин, придбано 2 нових насоси та 3 частотних перетворювачі на свердловини, з яких 2 вже встановлено на свердловину в  с. Береза та Шевченкове. Також, придбано та встановлено 2 модульні споруди навіси над артезіанськими свердловинами, встановлено огорожу в зоні санітарної охорони свердловини в с. Шевченкове.

На вищезазначені заходи використано  кошти у сумі  314,195 тис. грн.

Глухівською міською територіальною громадою в рамках підготовки до роботи в ОЗП 2021-2022 років по водопровідно-каналізаційному господарству виконано робіт на суму 256,2 тис. грн: водопровідних мереж замінено 0,6 км, каналізаційних комунальних мереж 0,17 км, підготовлено 1 водопровідно-насосну станцію, 3 каналізаційних насосних станцій, 1 каналізаційна очисна споруда, 39 комунальних свердловин.

Стан готовності водопровідно-каналізаційного господарства Середино-Будської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період  2021-2022 років становить 40 %. Замінено та відремонтовано водопровідних мереж 0,09 км  –використано 14 тис. грн.

На території Свеської територіальної громади проведено роботи по заміні 2,64 км водопровідних мереж та ремонту 3 км каналізаційних мереж, підготовлено каналізаційну насосну станцію, каналізаційну очисну споруду, 8 свердловини. На вищезазначені заходи витрачені кошти в сумі 53,405 тис. грн.

На території Зноб-Новгородської територіальної громади замінений глибинний насос на водогоні с. Журавка.

Замінено 1,0 км водопровідної мережі по вул. Мира в смт. Зноб-Новгородське, використано коштів місцевого бюджету – 98,4 тис. грн.

Крім того, КП «Зноба-Благоустрій» підготовлено 1 водопровідну та 1 каналізаційну насосну станцію, 2 свердловини, запланований поточний ремонт зовнішньої водопровідної мережі протяжністю 50 м.

Очищено 10 шахтних колодязів на території ради, замінені 2 короба на колодязях (с.Зноб-Трубчевське, 6 тис. грн. з місцевого бюджету), проведений косметичний ремонт 25 шахтних колодязів, встановлено 5 бесідок  (с. Голубівка – 2, с. Уралове – 2, с. Хильчичі – 1 на загальну суму 15,0 тис. грн. з місцевого бюджету).

Шалигинською територіальною громадою було придбано для комунального підприємства «Турбота» 6 (шість) глибинних    відцентрованих   насосів   вертикального   типу   на   суму 49,860 тис. грн. У липні місяці на водогоні в селищі Шалигине був замінений електричний насос. Також було замінено насос на свердловині в с. Черневе вартістю 9,930 тис. грн.

У селі Черневе по вул. Берегова в червні місяці було зроблено заміну водопроводу протяжністю 240 м, з підключенням 9 абонентів.

Дружбівською міською радою проведено ремонтні роботи на водопровідних мережах міської ради – заміна труб, вентилів на суму 53,6 тис. грн, будівництво водопровідного колодязя 8,00 тис. грн., проведені роботи по каналізаційному господарству – заміна каналізаційних труб – 30,00 тис. грн.

Есманською територіальною громадою проводяться роботи по заміні аварійних ділянок водогонів. Станом на 20.08.2021 замінено 1,480 км водогонів на суму близько 240 тис. грн. Роботи тривають.

По Шосткинській міській територіальній громаді замінено та відремонтовано 75 м  аварійних дільниць водопровідних мереж, підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 25 артезіанських свердловин з 28 одиниць, 25 каналізаційні та водопровідні насосні станції з 36 наявних. Відремонтовано 6 колодязів, замінено 9 засувок на водопровідних мережах,  промито 6360 метрів погонних  водопровідних мереж та 6500 метрів погонних каналізаційних мереж, відремонтовано 13 каналізаційних колодязів.

На території Ямпільської територіальної громади усунуто 12 проривів на лінії централізованого водопостачання, замінено 2 глибинних насоса на артсвердловинах, відремонтовано 3 електродвигуни глибинних насосів, замінено 82 п.м. водопровідної мережі по вул. Ботанічна, пров. Поліський, с. Привокзальне, встановлено 7 вентилів на ділянках ліній водопостачання, ремонт насоса та зворотних клапанів на очисних спорудах, поточний ремонт лотків, очищення мулових майданчиків.

Загальна сума витрачених коштів  по Ямпільській територіальній громаді складає 151,592 тис. грн.

Для забезпечення ліквідації аварій та проведення невідкладних робіт на об’єктах господарської діяльності територіальні громади Шосткинського району мають матеріальні резерви, у першу чергу це паливно-мастильні та будівельні матеріали. До обов’язкового переліку входять : бензин, дизельне паливо, шифер, мастила, цвяхи, цегла, скло.

У разі необхідності, під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій буде використаний резервний  фонд  місцевих бюджетів, який складає понад 2000 тис. грн.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, містобудування,

архітектури, інфраструктури, екології

Шосткинської районної

державної адміністрації 					Наталія КОВБАСА